Termo de Abertura do Projeto

Nome do Projeto:
KontrolMEI – CRM + Gestão Financeira para Autônomos e MEIs

Objetivo:
Desenvolver uma aplicação web simples e intuitiva que ajude prestadores de serviço e microempreendedores individuais (MEIs) a organizar seus clientes, serviços, e fluxo financeiro mensal, centralizando informações de contatos, vendas e recebimentos em um único sistema.

Justificativa:
Muitos profissionais autônomos ainda dependem de planilhas ou anotações manuais, o que dificulta o controle de clientes, prazos e finanças. Busca resolver essa dor oferecendo um CRM leve, com funcionalidades essenciais e acessível via navegador ou mobile.

Escopo Inicial:

- Versão 1 (MVP): CRM de contatos e serviços

- Versão 2: Módulo financeiro (entradas, saídas, resumo mensal)

- Autenticação, CRUD e lembretes automáticos

- Interface intuitiva com modo claro/escuro

Tecnologias Principais:

- Frontend: Next.js + TailwindCSS + Shadcn/UI

- Backend/DB: Firebase (Auth, Firestore, Storage)

- Hospedagem: Firebase Hosting ou Vercel

- Integrações Futuras: WhatsApp API e Google Calendar

Requisitos de Alto Nível:

- Responsividade total (desktop e mobile)

- UX focada em simplicidade (2 cliques para qualquer ação)

- Segurança de dados via Firebase Auth

- Modo dark/light e personalização de cores

Equipe:

- Desenvolvedor principal: Eduardo Silva

- Consultores/usuários beta: autônomos e prestadores de serviço convidados

Cronograma Macro (fase inicial):

- Semana 1–2: Estrutura técnica e design da UI

- Semana 3–4: CRUD completo e landing page de validação

- Semana 5: Testes com usuários reais

Riscos Iniciais:

- Baixa adesão inicial → mitigado com entrevistas diretas

- Sobrecarga de features → foco em MVP enxuto

- Tempo limitado → 4–5h/dia de dedicação média